}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Constanza Gaete, Paolo Vilches y Antonia Pacheco |
| --- | --- |
| Rut | 18.939.958-8, 20.820.017-8 y 20.986.323-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática, mención Ciencia de Datos |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Ideas Pireon SOMT (Sistema de Observabilidad y Mantenimiento Técnico) Follow-Map |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de software. - Diseño y Gestión de requisitos - BPM - Modelamiento y consulta de bases de datos. - Calidad de software. - Gestión de proyectos. - Arquitectura - Integración de plataformas. |
| Competencias | - Analizar problemáticas y requerimientos de una organización para proponer soluciones informáticas. - Diseñar y desarrollar soluciones de software de acuerdo con requerimientos funcionales y no funcionales. - Diseñar y administrar estructuras de datos que permitan almacenar y consultar información de manera eficiente. - Integrar distintos componentes y servicios dentro de una solución tecnológica. - Implementar mecanismos de autenticación, autorización y seguridad de la información. - Realizar pruebas que permitan validar el funcionamiento y calidad de una solución informática. - Elaborar documentación técnica y funcional asociada al desarrollo de software. - Planificar y gestionar actividades asociadas al desarrollo de un proyecto tecnológico. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Nuestro proyecto surge a partir de una problemática presente en organizaciones de gran tamaño, donde la información sobre espacios físicos y activos tecnológicos suele estar distribuida en distintas fuentes, planillas o sistemas no integrados. En el caso analizado, correspondiente a un recinto hospitalario público de gran tamaño, identificamos dificultades para conocer de forma rápida y confiable dónde se encuentra un equipo, qué activos existen en una ubicación determinada y cuál ha sido su historial de movimientos o modificaciones. Esta situación impacta principalmente a las áreas de soporte TI, gestión de activos y mantenimiento, además de jefaturas, áreas administrativas, auditoría y personal que necesita orientarse dentro de la institución. Como equipo, buscamos aportar una solución desde la Ingeniería Informática mediante una plataforma centralizada que relacione espacios físicos con activos tecnológicos, facilitando su búsqueda, mejorando la gestión del inventario y manteniendo trazabilidad de los cambios realizados. Además, planteamos la solución con una estructura que pueda adaptarse posteriormente a otras organizaciones que necesiten gestionar infraestructura y activos distribuidos en distintos espacios. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Nuestro objetivo es desarrollar y consolidar una solución tecnológica que nos permita gestionar de manera centralizada y visual la ubicación de espacios físicos y los activos asociados a ellos. Para ello, proponemos una plataforma web compuesta por un mapa interactivo y un sistema de administración de información. A través del mapa, buscamos que los usuarios puedan visualizar edificios, pisos y salas, además de buscar y localizar los equipos asociados a estos espacios. De forma complementaria, buscamos que el sistema permita administrar el inventario de activos, consultar su información, registrar modificaciones y mantener trazabilidad sobre los cambios realizados. También consideramos distintos perfiles de usuario y niveles de acceso, de manera de controlar quién puede consultar, modificar o administrar la información. Para abordar esta problemática, integramos una interfaz web, un backend encargado de la lógica de negocio y la administración de datos, una base de datos centralizada y mecanismos de autenticación, autorización y respaldo de información. De esta manera, buscamos pasar desde una gestión fragmentada de la información hacia una plataforma integrada que permita responder de forma simple y rápida dónde se encuentra un determinado activo, qué equipos existen en una ubicación específica y qué modificaciones se han realizado sobre ellos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil profesional de Ingeniería Informática, ya que requiere analizar una problemática organizacional y transformarla en una solución tecnológica mediante el levantamiento de requerimientos, diseño de software, desarrollo de aplicaciones, administración de datos, implementación de mecanismos de seguridad y validación de la solución. Durante el proyecto aplicamos competencias asociadas al análisis y diseño de sistemas informáticos, desarrollo de soluciones web, modelamiento y gestión de bases de datos, integración entre distintos componentes de software, seguridad de la información, pruebas y documentación técnica. Estas competencias son necesarias debido a que la problemática no se resuelve solamente mediante una interfaz visual, sino que requiere construir una solución capaz de administrar información de manera estructurada, mantener trazabilidad, diferenciar permisos de acceso y permitir que distintos componentes tecnológicos funcionen de manera integrada. El proyecto también requiere considerar aspectos propios de la gestión de proyectos tecnológicos, como definición de alcance, priorización de requerimientos, planificación del desarrollo, control de avances y validación del producto obtenido. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con nuestros intereses profesionales vinculados al desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas que permitan optimizar procesos organizacionales mediante el uso de software, gestión de información y seguridad informática. Uno de los aspectos relevantes del proyecto es que combina distintas áreas de la Ingeniería Informática dentro de una misma solución: desarrollo web, bases de datos, arquitectura de sistemas, seguridad, experiencia de usuario y gestión de proyectos. Su desarrollo permite fortalecer la capacidad de analizar necesidades reales de una organización y convertirlas en requerimientos y soluciones tecnológicas concretas, considerando tanto aspectos técnicos como operacionales. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Consideramos que nuestro proyecto es factible tanto técnicamente como en su aplicación, ya que responde a una necesidad presente en organizaciones de gran tamaño que requieren gestionar múltiples espacios físicos y mantener trazabilidad sobre sus activos. Contamos con una base tecnológica y documentación previa, además de herramientas de desarrollo, control de versiones y bases de datos que nos permiten avanzar durante el semestre sin requerir infraestructura especializada. Planificamos el trabajo priorizando las funcionalidades principales según el tiempo disponible. Como posibles dificultades consideramos el acceso a información real, la disponibilidad de usuarios para validar y el manejo de información sensible. Para reducir estos riesgos, utilizaremos datos controlados, realizaremos validaciones progresivas y mantendremos un alcance acotado a los objetivos principales del proyecto. Entre los factores que facilitan nuestro desarrollo se encuentran: - Contamos con una base tecnológica y documentación previa. - Disponemos de herramientas de desarrollo, control de versiones y bases de datos. - Podemos realizar pruebas utilizando datos controlados o simulados. - Existe una problemática claramente identificada y aplicable a organizaciones con grandes espacios físicos y múltiples activos. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y validar una plataforma web centralizada que permita visualizar espacios físicos, gestionar activos tecnológicos y mantener trazabilidad sobre su ubicación e historial dentro de una organización. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales asociados a la gestión de espacios y activos. - Diseñar la arquitectura, estructura de datos e interfaces necesarias para la solución. - Implementar un mapa interactivo que permita visualizar y localizar espacios y activos. - Desarrollar funcionalidades para la gestión de inventario, usuarios, roles e historial de modificaciones. - Integrar mecanismos de autenticación, autorización, respaldo y control de acceso a la información. - Realizar pruebas funcionales y de integración que permitan validar el correcto funcionamiento de la plataforma. - Documentar el desarrollo, funcionamiento y resultados obtenidos durante el proyecto. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Como equipo, abordaremos el proyecto mediante una metodología ágil basada en Scrum, organizando el desarrollo en Sprints que nos permitan avanzar de forma progresiva y realizar ajustes durante el proceso. Inicialmente, realizaremos el levantamiento y priorización de los requerimientos para definir el alcance y las funcionalidades principales del proyecto. A partir de esto, organizaremos las tareas en un Product Backlog y planificamos las actividades a desarrollar en cada Sprint. Durante cada ciclo trabajaremos en el diseño, desarrollo e integración de los componentes de frontend, backend y base de datos, incorporando progresivamente funcionalidades como el mapa interactivo, gestión de inventario, trazabilidad, usuarios y niveles de acceso. Al finalizar cada Sprint, revisaremos los avances, realizaremos pruebas funcionales y de integración, y ajustaremos las tareas siguientes según los resultados obtenidos. Como equipo, distribuiremos las responsabilidades según las distintas áreas del proyecto, manteniendo coordinación permanente y utilizando un repositorio compartido para gestionar y controlar los cambios realizados durante el desarrollo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Levantamiento de requerimientos y diseño de la solución | Presentaremos los requerimientos funcionales y no funcionales definidos, junto con la arquitectura general, estructura de datos y diseño inicial de las interfaces. | Permite evidenciar la etapa de análisis y planificación del proyecto, demostrando cómo transformamos la problemática identificada en una propuesta tecnológica concreta. |
| Avance | Prototipo funcional e implementación inicial | Mostraremos el avance de los principales componentes del sistema, incluyendo mapa interactivo, estructura de espacios, inventario y conexión inicial entre frontend, backend y base de datos. | Permitirá demostrar el desarrollo progresivo de la solución y validar tempranamente las funcionalidades principales antes de la integración final. |
| Final | Plataforma integrada y validación funcional | Presentaremos la solución completa funcionando de manera integrada, incluyendo visualización y búsqueda de espacios y activos, gestión de inventario, trazabilidad, usuarios, roles y niveles de acceso. | Permitirá comprobar el cumplimiento de los objetivos definidos y demostrar que los distintos componentes funcionan correctamente como una única solución. |
| Final | Pruebas y documentación final del proyecto | Entregaremos evidencias de pruebas funcionales y de integración, junto con la documentación técnica y funcional, arquitectura, manuales y resultados finales del proyecto. | Permitirá respaldar la calidad de la solución, documentar el proceso realizado y facilitar su comprensión, mantenimiento y posible continuidad. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Analizar problemáticas y requerimientos de una organización para proponer soluciones informáticas | Levantamiento y análisis de requerimientos | Identificamos la problemática, necesidades de los usuarios, requerimientos funcionales y no funcionales y alcance del proyecto. | Documentación, reuniones, herramientas de levantamiento y repositorio. | 1 semana | Constanza Gaete | La disponibilidad de usuarios puede dificultar las validaciones. Se utilizará la información disponible y datos controlados cuando sea necesario. |
| Analizar problemáticas y requerimientos de una organización para proponer soluciones informáticas | Modelamiento de procesos | Analizaremos los procesos relacionados con ubicación, búsqueda, traslado y gestión de activos para definir los flujos que serán abordados por la solución. | Diagramas, documentación de procesos y herramientas BPM. | 1 semana | Constanza Gaete | Los procesos podrán ajustarse según nuevos requerimientos detectados durante el desarrollo. |
| Diseñar y desarrollar soluciones de software de acuerdo con requerimientos funcionales y no funcionales | Diseño de arquitectura y solución | Definiremos la estructura general del sistema, sus componentes, interfaces y comunicación entre frontend, backend y base de datos. | Herramientas de diagramación, documentación técnica y repositorio. | 1 semana | Constanza Gaete Antonia Pacheco Paolo Vilches | La arquitectura deberá permitir la integración y crecimiento de la solución. |
| Diseñar y administrar estructuras de datos que permitan almacenar y consultar información de manera eficiente. | Modelamiento y gestión de base de datos | Diseñaremos y ajustaremos las estructuras necesarias para almacenar espacios, activos, usuarios, ubicaciones e historial de cambios. | Base de datos, herramientas de modelamiento y entorno de desarrollo. | 1 semana | Paolo Vilches | Se deberá mantener consistencia entre los activos, sus ubicaciones y su historial. |
| Diseñar y desarrollar soluciones de software de acuerdo con requerimientos funcionales y no funcionales. | Desarrollo de la plataforma web | Desarrollaremos las interfaces y funcionalidades necesarias para visualizar espacios, realizar búsquedas y gestionar la información de la solución. | Entorno de desarrollo, tecnologías web, Leaflet, OpenStreetMap y GitHub. | 2 semanas | Paolo Vilches | La representación de los espacios dependerá de la información disponible para realizar las pruebas. |
| Integrar distintos componentes y servicios dentro de una solución tecnológica. | Integración de plataformas | Integraremos frontend, backend, base de datos y los servicios necesarios para permitir el intercambio y actualización de información. | API, entorno de desarrollo, base de datos y repositorio Git. | 2 semanas | Constanza Gaete Paolo Vilches | Se deberán validar las comunicaciones entre los distintos componentes de la solución. |
| Implementar mecanismos de autenticación, autorización y seguridad de la información. | Implementación de seguridad y control de acceso | Incorporaremos autenticación, roles y permisos para controlar las acciones disponibles según el perfil de cada usuario. | Backend, base de datos, herramientas de autenticación y pruebas. | 1 semana | Constanza Gaete Paolo Vilches | Será necesario comprobar que cada perfil acceda únicamente a las funciones autorizadas. |
| Realizar pruebas que permitan validar el funcionamiento y calidad de una solución informática. | Pruebas y aseguramiento de calidad | Ejecutaremos pruebas funcionales y de integración para detectar errores, validar requerimientos y realizar los ajustes necesarios. | Casos de prueba, datos controlados y ambientes de prueba. | 1 semana | Antonia Pacheco | Los errores encontrados podrán requerir ajustes sobre funcionalidades previamente desarrolladas. |
| Planificar y gestionar actividades asociadas al desarrollo de un proyecto tecnológico. | Gestión y seguimiento del proyecto | Organizaremos las actividades mediante Scrum, utilizando Product Backlog, Sprints y seguimiento periódico de los avances. | Herramientas de planificación, GitHub y documentación del proyecto. | Durante todo el proyecto | Constanza Gaete Antonia Pacheco | La planificación podrá ajustarse según los avances, dificultades y prioridades detectadas. |
| Elaborar documentación técnica y funcional asociada al desarrollo de software | Documentación y cierre | Consolidaremos la documentación técnica y funcional, evidencias, resultados de pruebas y material necesario para la entrega final. | Repositorio, documentación, capturas y resultados de pruebas. | 1 semana | Antonia Pacheco | La documentación deberá mantenerse alineada con la versión final de la solución. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelamiento de procesos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y solución |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelamiento y gestión de base de datos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de la plataforma web |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de plataformas |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de seguridad y control de acceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y aseguramiento de calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Gestión y seguimiento del proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Documentación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.