Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | SYNTRO avanzó hacia una versión más consolidada del MVP. Se fortaleció el mapa interactivo con mejoras en filtros, búsquedas, navegación e interfaz, se incorporó la generación de rutas y se formalizó la ampliación del inventario desde computadores a computadores e impresoras. También se avanzó en roles y permisos, auditoría, respaldos, arquitectura, modelo de datos, instalación y documentación técnica. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general se mantiene. Se precisaron los objetivos específicos para alinearlos con el alcance actual: computadores e impresoras, edificios, pisos y sectores, búsqueda y localización de activos, rutas, inventario con trazabilidad, escaneo de red autorizado, autenticación, roles y respaldos. Las capacidades no comprometidas académicamente, como formularios de entrega/reemplazo y PDFs asociados, quedan fuera del alcance principal. |
| Metodología | Cascada con revisiones iterativas y control de cambios. El trabajo se organiza en requisitos, diseño, implementación e integración, pruebas y validación, y despliegue/documentación. Cada cambio relevante se registra y se revisa su impacto en requisitos, casos de uso, planificación, pruebas y evidencias. |
| Evidencias de avance | Evidencias disponibles: ERS y matriz de requisitos, casos de uso, Acta y RACI; arquitectura y modelo de datos con diagramas; manual de instalación y Docker; historial de GitHub y minutas; capturas y demo del mapa, inventario, rutas, roles, auditoría, respaldos y escaneo de red; además de documentación de privacidad y tratamiento de datos. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado | Ajustes |
| Analizar problemáticas y requerimientos de una organización para proponer soluciones informáticas. | Levantamiento, ERS, matriz, casos de uso y control de alcance. | Reuniones, ERS, matriz de requisitos, casos de uso, actas y repositorio. | 4 semanas + revisiones | Constanza Gaete / Antonia Pacheco | Se consolidaron problema, alcance, actores, reglas de negocio y requisitos. | En curso | Se amplió a PCs e impresoras, se incorporaron rutas y se depuró el alcance. |
| Diseñar y desarrollar soluciones de software de acuerdo con requerimientos funcionales y no funcionales. | Arquitectura, frontend/backend, modelo de datos, integración y despliegue. | Leaflet, OpenStreetMap, API/backend, base de datos, Docker, GitHub y diagramas. | 6 semanas | Paolo Vilches | Existen avances funcionales, documentos y diagramas de arquitectura/modelo de datos y manual de instalación. | En curso | Mejoras de filtros, búsquedas, rutas, interfaz, sectores y soporte para impresoras. |
| Realizar pruebas que permitan validar el funcionamiento y calidad de una solución informática. | Validación funcional, integración, permisos y plan formal de pruebas. | ERS, matriz de requisitos, datos controlados, ambiente local/Docker y evidencias. | 4 semanas | Antonia Pacheco / Paolo Vilches | Se realizan validaciones progresivas; falta consolidar el Plan de Pruebas y la trazabilidad requisito-prueba. | En curso | Formalizar QA e incluir rutas, impresoras, importación, roles, respaldos y escaneo. |
| Planificar y gestionar actividades asociadas al desarrollo de un proyecto tecnológico / Elaborar documentación técnica y funcional. | Planificación, seguimiento, control de cambios, documentación y evidencias. | Planificación Capstone, Drive, GitHub, Gantt, Acta, RACI y minutas. | Durante todo el proyecto | Constanza Gaete / Antonia Pacheco / equipo | Se actualizan documentación, requisitos, arquitectura, privacidad y presentación. | En curso | Reprogramar Gantt y cerrar EDT/hitos, riesgos y plan de calidad/costos. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los factores que facilitaron el avance se encuentran contar con una base tecnológica funcional, un repositorio para controlar cambios, documentación previa, distribución de responsabilidades dentro del equipo y retroalimentación periódica del profesor. También ayudó trabajar sobre una necesidad real, porque permitió priorizar funcionalidades con valor concreto. Las principales dificultades han sido los cambios de alcance, mantener sincronizada la documentación con una implementación que evoluciona rápidamente y formalizar a tiempo los artefactos de QA y gestión. Para abordarlo se priorizaron tareas por impacto, se registraron controles de cambio, se versionaron los documentos principales y se realizaron revisiones periódicas antes de cerrar cada decisión.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminó el objetivo principal del proyecto, pero sí se realizaron ajustes relevantes al plan. El inventario se amplió de computadores a computadores e impresoras; la generación de rutas se mantuvo dentro del MVP; y la estructura física se precisó como edificios, pisos y sectores o ubicaciones. El escaneo de red se definió como una fuente de observación y contraste que no modifica automáticamente el inventario oficial. En cambio, formularios de entrega/reemplazo y PDFs asociados quedaron como capacidades complementarias fuera del alcance académico principal, y otras categorías de activos como scanners se mantuvieron excluidas. Estos cambios obligaron a sincronizar requisitos, casos de uso, presentación, documentación técnica y futura planificación de pruebas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Algunas actividades se desplazaron respecto de la planificación inicial. Falta cerrar el Plan de Pruebas Inicial y su trazabilidad con requisitos, además de actualizar o completar EDT e hitos, matriz de riesgos, Carta Gantt y plan de calidad/costos. Arquitectura y modelo de datos ya cuentan con documentación y diagramas, por lo que su estado debe actualizarse en el seguimiento. Como recuperación se priorizará sincronizar la planificación con el avance real, cerrar los entregables académicos de Fase 2 y formalizar QA antes de completar los artefactos de gestión restantes.