Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | SYNTRO |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Durante el desarrollo de SYNTRO abordamos las siguientes áreas de desempeño, aplicándolas de la siguiente manera en el proyecto: - Desarrollo de software: se implementó y evolucionó una plataforma web que integra mapa interactivo, inventario tecnológico, usuarios, auditoría, respaldos y funciones de escaneo de red. - Diseño y gestión de requisitos: se levantaron, analizaron y documentaron requisitos funcionales y no funcionales, actores, reglas de negocio, casos de uso, alcance y controles de cambio. - Modelamiento y gestión de bases de datos: se definieron las entidades y relaciones necesarias para representar activos, ubicaciones, usuarios y trazabilidad, junto con mecanismos de importación y respaldo de información. - Arquitectura de software: se documentó una arquitectura de alto nivel que separa interfaz web, lógica de aplicación, persistencia de datos y componentes de observación de red, considerando un despliegue on-premise. - Integración de plataformas: se relacionaron mapa, inventario, autenticación, auditoría y escaneo de red para que la información física y tecnológica pudiera consultarse de forma centralizada y coherente. - Calidad de software: se definieron criterios verificables, trazabilidad entre requisitos y evidencias, y validaciones funcionales e integración; la consolidación formal de pruebas se mantiene como parte del cierre de Fase 2. - Gestión de proyectos tecnológicos: se utilizaron Acta de Constitución, planificación, Carta Gantt, matriz RACI, reuniones de seguimiento, control de cambios y documentación bajo una metodología en Cascada. - Seguridad de sistemas y control de acceso: se incorporaron autenticación, autorización por roles, mínimo privilegio, auditoría, resguardo de datos, privacidad y sanitización de evidencias para el contexto institucional. |
| Competencias | Las principales competencias desarrolladas y aplicadas durante el proyecto fueron: - Análisis y levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales: se identificaron necesidades, actores, restricciones y criterios de aceptación, consolidándolos en la ERS, matriz de requisitos y casos de uso. - Diseño y desarrollo de soluciones de software: se tradujo la problemática en módulos y flujos concretos, priorizando el mapa interactivo como eje central y complementándolo con inventario y observación de red. - Diseño, modelamiento y gestión de datos: se estructuró la jerarquía física del recinto y su relación con computadores e impresoras, manteniendo trazabilidad de cambios y registros de auditoría. - Integración de componentes y servicios tecnológicos: se coordinó el intercambio de información entre frontend, backend, base de datos, inventario, respaldos y mecanismos de escaneo de red. - Implementación de mecanismos de autenticación, autorización y seguridad: se definieron perfiles de acceso y permisos diferenciados, junto con criterios de privacidad, confidencialidad y protección de información. - Ejecución de pruebas funcionales y de integración: se han realizado validaciones de los flujos principales y se está consolidando la evidencia formal de pruebas para comprobar el cumplimiento de los requisitos. - Elaboración y gestión de documentación técnica: se generaron y mantuvieron artefactos como Acta, ERS, matrices, arquitectura, modelo de datos, manual de instalación, minutas y documentos de privacidad. - Planificación, seguimiento y gestión de proyectos tecnológicos: se organizaron responsables, hitos, dependencias y prioridades, registrando decisiones y cambios de alcance para mantener el proyecto alineado. - Trabajo colaborativo y coordinación de equipos: se distribuyeron responsabilidades entre levantamiento funcional, gestión/documentación y desarrollo técnico, realizando revisiones conjuntas y validaciones con el profesor guía. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Nuestro Proyecto APT surge a partir de una problemática real identificada en el Hospital Dr. Sótero del Río, donde la gran extensión del recinto, la cantidad de activos tecnológicos y la rotación de personal dificultan la localización rápida de computadores e impresoras. Gran parte de este conocimiento dependía de la experiencia del personal con mayor antigüedad, mientras que la información se encontraba distribuida entre inventarios, registros técnicos y conocimiento informal. Esto generaba pérdida de tiempo, mayor curva de adaptación para personal nuevo y dificultades para mantener trazabilidad sobre los activos. Como solución, trabajamos sobre una plataforma web que integra mapa físico, inventario tecnológico y escaneo de red, permitiendo centralizar la información, visualizar la ubicación de los equipos y contrastar los dispositivos registrados con los detectados en la red. El proyecto tiene un aporte aplicado, porque responde a una necesidad real identificada en el Hospital Dr. Sótero del Río y cuenta con una implementación funcional que permite demostrar los principales flujos de la solución. Su desarrollo también exigió considerar seguridad, privacidad, confidencialidad y resguardo de la información institucional, incorporando estos aspectos tanto en la solución como en la documentación del proyecto. |
| 2. Objetivos | ## Objetivo general Desarrollar y validar una plataforma web centralizada que permita visualizar los espacios físicos del Hospital Dr. Sótero del Río, gestionar los activos tecnológicos incluidos dentro del alcance (computadores e impresoras) y mantener trazabilidad sobre su ubicación e historial. ## Objetivos específicos - Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales asociados a la gestión de espacios físicos y activos tecnológicos. - Diseñar la arquitectura, estructura de datos e interfaces necesarias para soportar la solución. - Implementar un mapa interactivo que permita representar edificios, pisos y sectores o ubicaciones, facilitando la localización de los activos tecnológicos. - Desarrollar funcionalidades para la gestión y consulta del inventario de computadores e impresoras. - Integrar el inventario con información obtenida mediante escaneos autorizados de red, permitiendo contrastar los dispositivos registrados con los observados técnicamente. - Mantener trazabilidad sobre modificaciones y cambios asociados a los activos mediante registros de auditoría. - Implementar mecanismos de autenticación, autorización, roles y control de acceso a la información. - Realizar pruebas funcionales y de integración para validar el correcto funcionamiento de la plataforma. - Generar documentación técnica y funcional que permita respaldar el desarrollo, instalación, funcionamiento y evolución de la solución. |
| 3. Metodología | Para el desarrollo del Proyecto APT utilizamos una metodología en Cascada, complementada con revisiones iterativas y control de cambios. Esto permitió organizar el trabajo por etapas y mantener trazabilidad entre requisitos, diseño, implementación, pruebas y documentación, sin perder la capacidad de ajustar decisiones cuando aparecía nueva información. Las principales etapas fueron: - Levantamiento y análisis de requisitos: definición del problema, usuarios, requisitos funcionales y no funcionales, alcance y criterios de aceptación. - Diseño: definición de arquitectura, modelo de datos, navegación, experiencia de usuario y estructura física del sistema. - Implementación e integración: desarrollo del mapa, inventario, usuarios, roles, trazabilidad, respaldos y escaneo de red. - Pruebas y validación: verificación de las principales funcionalidades, permisos, localización de activos, escaneo de red y funcionamiento general. - Despliegue y documentación: consolidación de manuales, evidencias, arquitectura, seguridad, privacidad y documentación final. La metodología en Cascada fue adecuada porque permitió mantener un proceso ordenado, controlar los cambios de alcance y documentar las decisiones tomadas durante el proyecto. Esto fue especialmente importante al trabajar con una solución real y con información institucional que requería trazabilidad, seguridad y claridad en cada etapa. |
| 4. Desarrollo | El proyecto comenzó con el análisis de la problemática del hospital, identificando la fragmentación de la información, la dependencia del conocimiento del personal antiguo y la dificultad para relacionar los activos tecnológicos con su ubicación física. Luego se levantaron y organizaron los requisitos del sistema, definiendo actores, permisos, reglas de negocio y alcance. Como decisión principal, se estableció el mapa interactivo como eje central de la solución, complementado por el inventario y el escaneo de red. Posteriormente se trabajó en la arquitectura, base de datos, gestión de usuarios, roles, auditoría y trazabilidad. Durante el desarrollo se implementó la visualización de edificios, pisos, sectores o ubicaciones y equipos, junto con herramientas de búsqueda y gestión del inventario. El escaneo de red se incorporó como un mecanismo complementario para detectar y contrastar dispositivos conectados, sin modificar automáticamente el inventario. Finalmente, se han realizado validaciones funcionales de los flujos principales, levantamiento de evidencias y actualización de requisitos. Actualmente se está consolidando la documentación formal de pruebas e integración, junto con la preparación de la demostración y los entregables finales de Fase 2. |
| 5. Evidencias | ### Evidencias de funcionamiento - Capturas del mapa interactivo del hospital. - Visualización y selección de edificios. - Navegación por pisos y ubicaciones. - Búsqueda y localización de equipos. - Visualización de computadores e impresoras. - Funcionamiento de rutas. - Dashboard general. - Inventario tecnológico. - Información de escaneo de red. - Cruce entre dispositivos detectados e inventario. - Registros de auditoría y actividad. - Gestión de usuarios, roles y permisos. - Gestión de respaldos. ### Evidencias técnicas - Código fuente y repositorio GitHub. - Historial de cambios y commits. - Modelo y base de datos del sistema. - Arquitectura de la solución. - Especificación de requisitos del sistema. - Matriz de requisitos. - Casos de uso. - Manual de instalación. - Documentación del stack tecnológico. - Registros de validaciones funcionales y de integración; evidencia formal en consolidación para el cierre de Fase 2. ### Evidencias de gestión - Acta de constitución del proyecto. - Matriz RACI. - Carta Gantt. - Actas y minutas de reuniones. - Registro de decisiones y cambios de alcance. - Documentación de metodología en Cascada. ### Evidencias de seguridad y privacidad - Plan de privacidad, protección de datos y confidencialidad. - Documentos de confidencialidad y autorización de uso de información institucional. - Reglas de anonimización y sanitización de evidencias. - Definición de roles y controles de acceso. Como evidencia final también contamos con la demostración de la plataforma en funcionamiento, pudiendo mostrar el flujo completo desde la búsqueda de un activo hasta su localización dentro del mapa y el contraste con la información obtenida mediante el escaneo de red. Una de las evidencias más relevantes del resultado alcanzado es que SYNTRO cuenta con una implementación funcional desarrollada sobre un caso real del Hospital Dr. Sótero del Río. Esto permite demostrar, con datos y evidencias controladas, los principales flujos del producto sin presentar el trabajo únicamente como una propuesta conceptual. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El Proyecto APT me permitió comprender de manera práctica cómo se relacionan distintas áreas de la Ingeniería en Informática dentro de una solución aplicada a una necesidad real. Nuestros principales intereses profesionales continúan orientados hacia la ciberseguridad, la gestión, la coordinación y el liderazgo. Durante SYNTRO logramos aplicar estos intereses en decisiones relacionadas con autenticación, roles y permisos, auditoría, escaneo de red, respaldos, privacidad y protección de datos. Además, el proyecto nos permitió profundizar en desarrollo, arquitectura y calidad de software, ampliando nuestra visión sobre cómo estas áreas se relacionan con la seguridad, la continuidad operativa y la gestión de un sistema. |